PHÁT BIỂU VỀ PHẠM VI (Scope Statement)

Tên dự án- (Project Title) : Điểm danh bằng mã QR cho lớp học Ngày - (Date): 19/11/2025 Người viết - (Prepared by): Nguyễn Trung An

Lý giải về dự án (Project Justification): Dự án nhằm phát triển hệ thống điểm danh tự động sử dụng mã QR cho lớp học, giúp giảng viên quản lý điểm danh một cách chính xác và hiệu quả, tiết kiệm thời gian và giảm thiểu sai sót trong quá trình điểm danh thủ công.

Các tính chất và yêu cầu của sản phẩm (Product Characteristics and Requirements) - Hệ thống phải có khả năng quét mã QR để sinh viên điểm danh. - Sinh viên chỉ có thể quét mã QR trong khoảng thời gian cố định của mỗi buổi học. - Hệ thống phải cung cấp báo cáo điểm danh chi tiết cho giảng viên. - Giao diện người dùng (UI) đơn giản, dễ sử dụng cho sinh viên và giảng viên.

Tổng kết về các sản phẩm chuyển giao của dự án (Summary of Project Deliverables) Các kết quả liên quan đến quản lý dự án (Project management-related deliverables): - Business case & Project justification cho đề tài “Tối ưu tuyến thu gom rác tái chế”. - Project Charter – Tôn chỉ dự án. - Team contract (quy ước làm việc nhóm, phân công trách nhiệm). - Scope Statement – Phát biểu phạm vi dự án (tài liệu này). - WBS & Schedule: sơ đồ phân rã công việc, bảng công việc và lịch Gantt cho 8 tuần. - Kế hoạch nguồn lực và khối lượng công việc cho 3–5 sinh viên. - Status reports / Weekly reports: báo cáo tiến độ hằng tuần. - Final project presentation: slide thuyết trình cuối kỳ. - Final project report & lessons learned: báo cáo tổng kết dự án, đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm. Sản phẩm liên quan: - Báo cáo nghiên cứu và thiết kế hệ thống - Mã nguồn phần mềm ứng dụng quét mã QR - Tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống - Bảng điểm danh điện tử

Các yêu cầu để đánh giá sự thành công của dự án (Project Success Criteria) - Hệ thống điểm danh hoạt động chính xác và không có lỗi trong suốt quá trình triển khai. - Sinh viên và giảng viên dễ dàng sử dụng hệ thống mà không gặp khó khăn. - Đảm bảo bảo mật và bảo vệ dữ liệu cá nhân của sinh viên. - Dự án được hoàn thành đúng tiến độ và không vượt quá ngân sách đã đề ra.